Krzywcza, dnia. 9.042010r.

GKŚ.341-2/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
W PROCEDURZE DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI PONIŻEJ 4 845 000 EURO

- Zamawiający
Nazwa: Gmina Krzywcza

Adres: 37-755 Krzywcza 36

Jednostka prowadząca postępowanie przetargowe (dane do korespondencji i wystawienia faktury VAT):

Urząd Gminy Krzywcza

adres: 36-755 Krzywcza 36

telefon: (16) 671-14-86

fax: (014) 672-24-91

e-mail: ugkrzywcza@poczta.wp.pl

NIP 795-23-06-307

Regon 650900393

Urząd Gminy Krzywcza pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 1500.

- Przedmiot zamówienia

„Remont dróg gminnych nr: - 141 w Ruszelczycach, - 95 w Chyrzynie - 72 w Reczpolu”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych:

- w Ruszelczycach na odcinku 270m

- w Reczpolu na odcinku 200m

- w Chyrzynie 250m

W ramach remontu w/w dróg zostanie wykonana m.in.:

- podbudowa z tłucznia kamiennego	1 875,00 m2

- nawierzchnia asfaltowa	2 326,00 m2

- prefabrykowane cieki wodne	128,00 m

Dokładny zakres i opis robót określony jest w poniższej dokumentacji technicznej:

1. Przedmiarach robót (3 szt.) – załącznik nr 7, 8, 9

W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie na własny koszt i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas robót. Koszt opracowania w/w projektu ma być wliczony w cenę oferty.

- Wymagania odnośnie gwarancji jakości i rękojmi za wady

Wykonawcy zobowiązani są spełnić następujące wymagania:

  - oferowany przez wykonawcę okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od dnia odbioru końcowego robót),

Nie spełnienie powyższego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymagane warunki płatności.

Wykonawcy zobowiązani są spełnić następujące wymagania:

  - wykonawcy mają wyrazić zgodę na zapłatę faktury końcowej w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Nie spełnienie powyższego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00.-9

- Podstawa prawna prowadzenia postępowania

Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

- Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy, w tym:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) roboty w zakresie wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z podbudową o łącznej powierzchni wynoszącej co najmniej 3 000 m2 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie).

W celu wykazania spełniania w/w warunku wykonawcy dostarczą wraz z ofertą wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz ma zawierać: opis robót, w tym powierzchnię wykonanej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i miejsce wykonania robót, datę zakończenia robót, dane odbiorcy robót).

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykonawca ma wykazać, że dysponuje na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia osobą kierownika robót posiadającą:

-  	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg oraz będącą członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

-	co najmniej dwa lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.

W celu wykazania spełniania w/w warunku wykonawcy dostarczą wraz z ofertą wykaz osób z podaniem imienia i nazwiska kierownika robót (wg załącznika nr 4 do SIWZ). W/w wykaz zawiera w sobie również oświadczenie, że wykazany przez Wykonawcę kierownik robót posiada uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym wykonawca ma wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 100 000 zł.

W celu wykazania spełniania w/w warunku wykonawcy dostarczą wraz z ofertą 	opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w 	zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku ofert wspólnych dokumenty składa(ją) jedynie Wykonawca(y) który(rzy) uczestniczy(ą) w spełnieniu tego warunku).

W celu wykazania spełniania warunków zawartych w pkt 8.1 wykonawcy dostarczą również oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

8.1.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku gdy w/w podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą również następujących dokumentów dotyczących tych podmiotów:

a) 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców, za wyjątkiem wykonania nawierzchni asfaltowej.

Do oferty należy załączyć wykaz podwykonawców wg tabeli nr 1 załącznika nr 5.

8.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy.

W celu wykazania spełniania w/w warunku wykonawcy dostarczą wraz z ofertą następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone poniższe dokumenty dla każdego z nich, za wyjątkiem oświadczenia z pkt a, które jest składane jedno i ma dotyczyć wszystkich wykonawców):

a)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.1. lit a i w pkt 8.2 lit b – d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

- 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

-	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków o których mowa w pkt 8.1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 i 2 ustawy.

Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie oceny spełnia lub nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego.

Pozostałe ustalenia:

Oferta wspólna:

    - Kilku wykonawców (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Do oferty składanej przez wykonawców ma być załączony oryginał  (lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia) pełnomocnictwa dla pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - W nagłówku formularzy z załącznika nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ mają być wymienieni wszyscy wykonawcy.

    - Korespondencja będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców.

    - Do oferty należy załączyć wykaz wykonawców wg tabeli nr 2 załącznika nr 5.

    - Kopie dokumentów dotyczące poszczególnego wykonawcy mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą dane dokumenty.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykonawcy pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do swych ofert następujące oświadczenia i dokumenty:

  - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz ma zawierać: opis robót, w tym powierzchnię wykonanej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i miejsce wykonania robót, datę zakończenia robót, dane odbiorcy robót).

  - Dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - Wykaz osób z podaniem imienia i nazwiska kierownika robót (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

  - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby kierownika robót (w przypadku, jeżeli wykonawca nie dysponuje osobą kierownika robót).

  - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

  - Dokumenty potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów, o których mowa w pkt 8.1.1., niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (dokument ma dotyczyć każdego z wykonawców oraz w przypadku przewidzianym w pkt 8.1.1 również innych podmiotów).

  - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń

  - Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z wykonawcami w formie pisemnej (wszystkie pisma, dokumenty i oświadczenia mają być dostarczone w formie pisemnej).

  - Zamawiający dopuszcza  porozumiewanie się z wykonawcami za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia przesłanej w ten sposób korespondencji pisemnie. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Wykonawca każdorazowo ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu wysyłając faks zwrotny z adnotacją o jego otrzymaniu.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których wyżej mowa uważa się za wniesione z dniem, gdy dotrą do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

- Dane osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Bogusław Czech – inspektor ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zamówień Publicznych Referatu Społeczno – Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Krzywcza, pok. Nr 6, tel. (16) 671-14-86.

- Wymagania dotyczące wadium

Ustala się wadium w wysokości 10 500,00 zł (słownie dziesięć tysięcy pięćset złotych zero groszy zł: ).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego tj.:

BS Dynów oddział Dubiecko Filia Krzywcza nr 29909310462003030000710002

Przelew potwierdzający wykonanie w/w operacji (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub oryginał) ma być załączony do oferty.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na w/w rachunku przed terminem składania ofert.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i ma zawierać następujące elementy:

a) 	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji tj. Gmina Krzywcza, 36-755 Krzywcza 36, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) 	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) 	kwotę gwarancji,

d) 	termin ważności gwarancji,

e) 	zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni (na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające:

oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

lub zawierające oświadczenie, że Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw”;

Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w 
pkt 2 i 5.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz ma być dołączone do oferty w formie oryginału.

Okres ważności wadium ma być zgodny z okresem związania ofertą tj. 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.

- Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

  - Oferta oraz wszystkie dokumenty i załączniki mają być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie dokumentu z pkt 9.9. SIWZ, to do oferty należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia).

  - Oferty mają zawierać wszystkie wymagane załączniki, informacje oraz dokumenty.

  - Dokumenty mają być wypełnione czytelnym pismem, a wszelkie poprawki opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej (może być sporządzona na maszynie do pisania lub na komputerze).

  - Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

  - Wszystkie zapisane strony oferty (w tym załączniki) powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione - zgodnie z pkt 14.3.

  - Oferta ma zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). Forma formularza ofertowego może być modyfikowana pod warunkiem zachowania oryginalnej treści.

  - Oferta ma zawierać kosztorys ofertowy (wykonawca może sporządzić oddzielny kosztorys dla każdej drogi) sporządzony na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 1).

Wymagania odnośnie sposobu sporządzenia kosztorysu ofertowego:

      - Kosztorys ofertowy ma zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów robót.

      - Wykonawcom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie wolno dodawać nowych pozycji lub zmieniać ich kolejności.

      - Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, zmieniać treści poszczególnych  pozycji.

      - Wykonawcom nie wolno wprowadzać – bez uprzedniej zgody Zamawiającego – jakichkolwiek zmian w ilościach jednostek przedmiarowych robót.

      - Dla każdej pozycji przedmiarowej wykonawca poda cenę jednostkową netto w zł (zawierającą  wszystkie składniki kalkulacyjne m.in. koszty pośrednie, zysk), która będzie ceną niezmienną. Powyższe ceny jednostkowe będą służyły do rozliczenia wykonanych robót (do sporządzenia kosztorysu powykonawczego) i mają zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania jednostki robót.

  - Dokumenty z pkt 9 mają być dostarczone do zamawiającego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz mają być sporządzone w języku polskim, za wyjątkiem kopii dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczy dany dokument.

Dokument z pkt 8.1.1 lit. a ma być poświadczony za zgodność z oryginałem przez dotyczący go podmiot.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu stawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywcza – pokój nr 7, nie później niż do dnia 27.04.2010 r. do godziny 900

Koperta ma być opisana według poniższego wzoru:

Urząd Gminy Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 pokój nr 7 ###### Oferta na „Remont dróg gminnych: - nr 141 w Ruszelczycach, - 95 w Chyrzynie, 72 w Reczpolu” Nie otwierać przed dniem 27.04.2010 r. godz. 915 nazwa i adres Wykonawcy

oraz opisana nazwą i adresem oferenta.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.2010 r. o godzinie 915 w  Urzędzie Gminy Krzywcza w pokoju nr 7.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

Zmiana oferty powinna być złożona według takich samych zasad jak oferta i posiadać dodatkowo napis „ZMIANA”.

- Oferty i jej zmiany złożone po wymaganym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie - bez ich otwierania.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą – Prawo zamówień publicznych,

  - nie jest podpisana przez uprawnioną osobę,

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu obliczenia ceny i oceny ofert

  - Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto – waga 100 %

  - Cena oferty ma być obliczona w następujący sposób:

        - oferent określi ceny jednostkowe netto w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) dla wszystkich pozycji kosztorysów ofertowych (ceny jednostkowe nie będą podlegały żadnym zmianom),

        - oferent obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek przedmiarowych robót,

        - oferent zsumuje wartości wszystkich pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty netto, która będzie podstawą obliczenia kwoty podatku VAT 22 %. Na końcu oferent do ceny oferty netto doda obliczoną wartość podatku VAT, suma ta będzie stanowić cenę oferty brutto tj. cenę oferty podlegająca ocenie.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Dla każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu zostanie obliczona ilość punktów wg poniższego wzoru:

Ilość punktów = cena brutto najniższej oferty / cena brutto badanej oferty x 100 pkt

  - Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i zawiera najniższą cenę tj. otrzymała największą ilość punktów.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca przed zawarciem umowy ma obowiązek wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz dostarczyć potwierdzenie jego wniesienia.

- Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania, który będzie załącznikiem do umowy.

- W przypadku jeżeli oferta zostanie złożona przez konsorcjum, to przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnik konsorcjum będzie miał obowiązek dostarczyć zamawiającemu oryginał umowy regulującej współpracę członków konsorcjum.

Umowa konsorcjum ma zawierać:

- 	określenie celu gospodarczego, który powinien pokrywać się z przedmiotem zamówienia,

-	wskazanie lidera konsorcjum,

-	zapis o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za należyte wykonanie zamówienia,

- opis sposobu rozliczenia za wykonane roboty pomiędzy Zamawiającym a Konsorcjum tj. wskazanie członka lub członków na których konta i w jakiej wysokości mają być dokonywane płatności,

-	oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

-	wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

- W przypadku jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to przed zawarciem umowy z Zamawiającym ma obowiązek przedstawić projekt umowy, którą chce zawrzeć z podwykonawcą, a następnie podpisaną umowę, do akceptacji. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni nie wniesie sprzeciwu, to uważa się, że zaakceptował umowę.

W w/w umowie zakres robót powierzonych podwykonawcy zostanie określony poprzez podanie wykazu zawierającego numery pozycji z kosztorysu ofertowego wykonawcy wraz ich opisem i ilością robót oraz podaniem stawek jednostkowych przyjętych do rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

Umowy zawierane pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą muszą spełnić następujące warunki:

  - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zawarty w umowie nie może być krótszy niż zaoferowany przez Wykonawcę Zamawiającemu,

  - terminy płatności muszą być krótsze niż 30 dni licząc od dnia odbioru robót,

  - umowy mają dopuszczać możliwość bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- 	pieniądzu;

-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązanie pieniężnym;

- 	gwarancjach bankowych;

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych;

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BS Dynów oddział Dubiecko Filia Krzywcza nr 29909310462003030000710002

5)	W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową, ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i ma zawierać następujące elementy:

a) 	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji tj. Gmina Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) 	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) 	kwotę gwarancji,

d) 	termin ważności gwarancji,

e) 	zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie albo nie wywiązał się ze zobowiązań odnośnie rękojmi za wady.

Ponadto zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń.

6)	Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

7)	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy.

8)	Zabezpieczenie w formie niepieniężnej ma być dostarczone w formie oryginału, a w nagłówku zabezpieczenia jako Beneficjenta z tytułu zabezpieczenia należy wymienić: Gmina Krzywcza, 37-755 Krzywcza.

9)	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

10) Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w dwóch częściach:

    - 70 % po wykonaniu zamówienia i uznaniu, że zostało należycie wykonane;

    - 30 % po upływie okresu rękojmi za wady.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

      - Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

      - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

      - Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

I. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- 		wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- 		odrzucenia oferty odwołującego.

2) 	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej Izbą) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) 	Termin wniesienia odwołania:

      - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane pisemnie.

      - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza.

c)	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5)	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

6)	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 ustawy.

II. Skarga do sądu

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Szczegółowe kwestie odnoszące się do skargi do sądu przedstawione są w art. 198a – 198g ustawy.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Postanowienia ogólne

            - Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji stosuje się zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Sporządził:						Zatwierdził:

| Bogusław Czech | Wójt Gminy (-) Witold Szpytman |
| --- | --- |

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy: ..................................................................................................

Adres wykonawcy: .....................................................................................................

Niniejszym oferuję(emy) wykonanie robót dla zadania pn.: „Remont dróg gminnych nr - 141 w Ruszelczycach, nr 95 w Chyrzynie, 72 w Reczpolu” - GKŚ.341-2/2010, zgodnie z wymogami SIWZ, na poniższych warunkach:

1. 	Wynagrodzenie:

Cena netto ...................... zł, (słownie zł: ...........................................................)

Podatek VAT ................... zł, (słownie zł: .........................................................)

Cena brutto ..................... zł, (słownie zł: ............................. ............................)

2. 	Gwarancja i rękojmia:

2.1. Udzielam(y) gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały na okres: 36 miesięcy.

3.	Termin wykonania:

Zobowiązuję(emy) się wykonać zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4. 	Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Ponadto oświadczam(y), że:

1) 	na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

2) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

3) w przypadku wybrania mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję(emy) się do zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Integralną część mojej/naszej oferty stanowią:

- ....................

Oferta zawiera …… ponumerowanych i podpisanych stron.

Miejscowość i data: .............................. 	......................................................

Podpis wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

Nazwa wykonawcy....................................................................................................

Adres wykonawcy........................................................................................................

###### O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont dróg gminnych nr - 141 w Ruszelczycach, nr 95 w Chyrzynie, 72 w Reczpolu”, zawarte w pkt 8.1. SIWZ, w tym:

- Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.

- Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie

- Dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto oświadczam(y), że:

- Zapoznałem(liśmy) się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmuję(emy) je do realizacji bez zastrzeżeń.

- Zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnoszę(imy) do niej uwag.

- Zapoznałem(liśmy) się z projektem umowy (załącznik nr 6) i nie wnoszę(imy) do niego zastrzeżeń.

...........................................................

Podpis wykonawcy

Miejscowość i data: ...........................

Załącznik Nr 3

Nazwa wykonawcy....................................................................................................

Adres wykonawcy........................................................................................................

###### O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia pn.:„Remont dróg gminnych nr - 141 w Ruszelczycach, nr 95 w Chyrzynie, 72 w Reczpolu” (GKŚ.341-2/2010) na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

...........................................................

Podpis wykonawcy

Miejscowość i data: ...........................

Załącznik nr 4

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa wykonawcy....................................................................................................

Adres wykonawcy........................................................................................................

Niniejszym oświadczamy, iż dysponujemy / będziemy dysponowali *, na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Remont dróg gminnych nr - 141 w Ruszelczycach, nr 95 w Chyrzynie, 72 w Reczpolu”,(GKŚ.341-2/2010), osobą kierownika robót tj. Panią/Panem …………………………………….., posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie dróg nr ……………………… wydane przez ……………………, oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą następujące doświadczenie zawodowe:

| Lp. | Opis kierowanych robót (w tym nazwa i miejsce budowy) z podaniem pełnionej funkcji tj. kierownika budowy lub kierownika robót | Okres pełnienia funkcji |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od (miesiąc, rok) | do (miesiąc, rok) |

* niepotrzebne skreślić

...........................................................

Podpis wykonawcy

Miejscowość i data: ........................

Uwaga:

Należy wyraźnie określić się czy się obecnie dysponuje, lub czy się dopiero będzie dysponowało osobą kierownika robót, poprzez skreślenie/pozostawienie odpowiedniego wyrazu.

W przypadku gdy się dopiero będzie dysponowało osobą kierownika robót to do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tej osoby.

Załącznik nr 5

Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................

1. Niniejszym oświadczamy, że będziemy korzystać z usług następujących podwykonawców:

Tabela nr 1

Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy)

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Zakres robót, które będzie wykonywał dany podmiot |
| --- | --- | --- |

2. Niniejszym oświadczamy, że w skład konsorcjum wchodzą następujące podmioty:

Tabela nr 2

Wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (jeżeli dotyczy)

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Zakres robót, które będzie wykonywał dany podmiot |
| --- | --- | --- |

Miejscowość i data: ...................				........................................

Podpis wykonawcy

Projektu umowy 								Załącznik nr 6

UMOWA NR ............/2010

spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

W dniu  .................... w Krzywczy pomiędzy:

Gminą Krzywcza zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :

Witolda Szpytman				Wójt Gminy

Beatą Wielgosz				Skarbnik Gminy

a

.............................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.................................................................................

zawarta zostaje umowa o roboty budowlane, następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót budowlanych w ramach zadania pn:

„Remont dróg gminnych nr - 141 w Ruszelczycach, nr 95 w Chyrzynie,
     72 w Reczpolu”

§ 2

1. 	Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - przekazanie placu robót .................................

  - rozpoczęcie robót ..................................

  - zakończenie robót: ......................................

- Terminy realizacji robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku:

  - opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu robót,

  - przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

  - zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

  - wystąpienie innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy a wynikających ze stanu przekazanego obiektu, konieczności zachowania reżimów technologicznych, bądź warunków atmosferycznych.

§ 3

Zakres robót określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9.04.2010r. GKŚ.341-2/2010 stanowiącej Integralną część niniejszej umowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 5

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ………... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ...................... posiadającego uprawnienia budowlane nr .............................

Wykonawca może w szczególnych przypadkach wystąpić z wnioskiem o zmianę kierownika robót, pod warunkiem, iż proponowany kierownik spełnia wymagania postawione w SIWZ. Do szczególnych przypadków zaliczamy m.in. długotrwałą chorobę uniemożliwiającą pełnienie pracy.

§ 6

1. 	Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

netto .........................................................

podatek VAT ...........................................

brutto .......................................................,

tj. zgodnie z ofertą (w tym kosztorysem ofertowym) z dn. ………..

- W/w wynagrodzenie zostało ustalono na podstawie:

- przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9.04.2010 r. GKŚ.341-2/2010,

stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie rozliczenia obmiarowego w formie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy będzie zawierał zestawienie rzeczywiście wykonanych ilości robót - udokumentowanych w książce obmiarów i przyjętych (odebranych) przez Zamawiającego - oraz ceny jednostkowe identyczne z zawartymi w kosztorysie ofertowym. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonanych robót w porównaniu do ilości zawartych w przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone lub zwiększone, przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- Na wykonanie robót w ramach przekroczeń ilości przedmiarowych robót Wykonawca będzie musiał uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego są cenami stałymi tj. nie będą podlegały żadnym zmianom.

- Kwota określona w pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej.

§ 7

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się na podstawie faktury końcowej wystawionej po odebraniu (przyjęciu) całości robót. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie robót będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez komisję odbioru (w tym Inspektora Nadzoru). Do faktury końcowej Wykonawca załączy w/w protokół. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wystawienia osobnej faktury dla każdej wyremontowanej drogi tj. trzech faktur.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury będzie księga obmiarów, kosztorys powykonawczy i protokół odbioru robót - podpisane przez inspektora nadzoru

- Zamawiający zastrzega, iż płacił będzie tylko za rzeczywiście wykonane i odebrane roboty.

- Płatność za wykonane roboty będzie się odbywała na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na bezpośrednią zapłatę przez Zamawiającego należności podwykonawcom. Podstawą zapłaty będzie protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, Podwykonawcę i przedstawicieli Zamawiającego. W takim przypadku wartość faktur wystawionych przez podwykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego, zmniejsza automatycznie wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w § 6.

- Wykonawca, każdorazowo będzie miał obowiązek udzielić pisemnej zgody na bezpośrednie uregulowanie należności podwykonawcy przez Zamawiającego oraz potwierdzić jej wysokość, wraz z podpisaniem oświadczenia o zmniejszeniu swego wynagrodzenia – na podstawie porozumienia w sprawie przekazu wierzytelności w trybie art. 921¹ kodeksu cywilnego.

- O sposobie zapłaty każdorazowo decydował będzie Wykonawca.

- Każdorazowo w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę, zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez niego (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia należnego mu od Wykonawcy.

§ 8

Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy, konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy, zabezpieczenia robót pod względem BHP.

§ 9

- Zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych nie przekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia, w trybie z wolnej ręki, a Wykonawca zobowiązany jest zrealizować te roboty przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty dodatkowe ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji, z zastosowaniem wskaźników kalkulacyjnych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Dla robót, dla których nie ma odpowiedników w kosztorysie ofertowym, należy przy ich szacowaniu zastosować średnie ceny robocizny, pracy sprzętu i materiałów obowiązujące na terenie Województwa Podkarpackiego za ostatni kwartał wg bazy cenowej Sekocenbud.

Dokumentem stwierdzającym potrzebę wykonania robót dodatkowych będzie protokół konieczności podpisany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed udzieleniem mu zgody na wykonanie robót dodatkowych będzie miał obowiązek sporządzić kosztorys planowanych robót dodatkowych, w celu umożliwienia zamawiającemu zapoznania się z kosztami ich wykonania.

- Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zamiennych, pod warunkiem, iż wynika to z okoliczności na które Zamawiający nie miał wpływu. Wykonawca przed udzieleniem mu zgody na wykonanie robót zamiennych będzie miał obowiązek sporządzić kosztorys robót zamiennych, w celu umożliwienia zamawiającemu zapoznania się z kosztami ich wykonania. Przy sporządzaniu w/w kosztorysu Wykonawca będzie stosował wskaźniki kalkulacyjne z kosztorysu ofertowego. Dla robót, dla których nie ma odpowiedników w kosztorysie ofertowym, należy przy ich szacowaniu zastosować średnie ceny robocizny, pracy sprzętu i materiałów obowiązujące na terenie Województwa Podkarpackiego za ostatni kwartał wg bazy cenowej Sekocenbud. Dokumentem stwierdzającym potrzebę wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności podpisany przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca informował będzie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót, odebranych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego i odpowiadającym im cenom jednostkowym z kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zapłaty za dodatkowe i zamienne roboty, które nie zostały wcześniej z nim uzgodnione.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren robót oraz strzec mienia na terenie robót, a także zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa poprzez przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

- W czasie realizacji robót będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót, aby zminimalizować utrudnienie w ruchu pojazdów oraz pieszych. Wykonawca będzie miał obowiązek po zakończeniu robót w danym dniu umożliwić dojazd do wszystkich posesji.

- W razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Zamawiającego, zobowiązuje się do jego naprawy, lub zakupu na własny koszt nowych rzeczy, lub wypłaty równoważnego odszkodowania.

- Zobowiązuje się do wywozu urobku z robót, odpadów oraz innych niepotrzebnych materiałów na swój koszt i własną odpowiedzialność.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu, zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia robót, zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego, m.in. poprzez zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację robót, w tym książkę obmiarów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. W przypadku wykonywania przez podwykonawcę robót w sposób odbiegający od przyjętych standardów Zamawiający będzie miał prawo żądać zmiany podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać zadanie inwestycyjne zamawiającemu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt wszelkie badania jakości robót przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiający, w przeciwnym razie Wykonawca.

- Wykonawca informował będzie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, celem ich potwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- 	będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- 	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W/w prace Wykonawca wykona na własny koszt.

§ 11

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za skutki ewentualnych wypadków.

§ 12

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

  - Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający ma prawo, w każdej chwili, zażądać przeprowadzenia dowolnych badań, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały nie spełniają wymaganych parametrów lub nie posiadają wymaganych właściwości, to koszty badań obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego.

§ 13

- Strony ustalają następujący zakres robót, które Wykonawca wykona osobiście tj. bez udziału podwykonawców:

| Lp | Rodzaj robót | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, powierza podwykonawcom wykonanie następujących robót:

  - Nazwa podwykonawcy: ........................................

| Lp | Rodzaj robót | Wartość robót brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Jeżeli w trakcie umowy zajdzie potrzeba zmiany podwykonawcy, to nowy podwykonawca musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 14

    - Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 500,- zł za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 500,- zł za każdy dzień zwłoki.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego netto.

  - Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego netto.

    - Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - Odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonaną usługę.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 18 pkt 2.1.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę  Zamawiający poniesie szkodę, to Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania do pełnej wysokości powstałej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 15

- Czynności związane z odbiorem wykonanych robót będą realizowane przez:

  - Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, których Zamawiający dokona niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika robót.

  - Odbiór końcowy robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Odbiór pogwarancyjny, przeprowadzony po upływie okresu rękojmi i gwarancji. Odbiór zostanie przeprowadzony po usunięciu wszelkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań umownych dotyczących wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego, po uprzednim przedłożeniu certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat i atestów dotyczących materiałów i urządzeń, wyników prób i badań, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Wykonawca w każdym czasie będzie miał obowiązek przeprowadzić określone przez Zamawiającego badania dotyczące wykonanych robót. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że roboty nie spełniają wymaganych parametrów jakościowych, to koszty badań obciążają Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i wyznaczyć termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad w podanym terminie Zamawiający może usunąć wady sam lub zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
     przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do
     utraconej wartości użytkowej i technicznej lub odstąpić od umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
     może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, to Zamawiający ma prawo:

- 	odebrać roboty i zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do rodzaju i zakresu usterek,

-	odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie usterek, zatrzymując jednocześnie część wynagrodzenia do czasu ich usunięcia.

§ 16

1. 	Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 36 miesięcy.

2. 	Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, to Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.

§ 17

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % umówionej ceny brutto tj. ………………. zł.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w dwóch częściach:

- 70 % po wykonaniu zamówienia i uznaniu, że zostało należycie wykonane,

- 30 % po upływie okresu rękojmi za wady.

- Pierwszy zwrot części zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W przypadku jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia ustalonego w § 6 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest przed tą zmianą uzupełnić wniesione zabezpieczenie.

§ 18

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - W przypadku likwidacji Wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy oraz wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - W przypadku stwierdzenia wykonywania przez Wykonawcę robót wadliwie i nie zmienienia sposobu ich wykonania mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany.

  - W przypadku stwierdzenia wad wykonanych robót budowlanych.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy, w szczególności z przyczyn wymienionych w ust. 2, nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych na  realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych zamówień, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia i zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do:

  - odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

  - zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty,

  - pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 6.3.,

  - przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 19

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 20

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz ustawy – Prawo budowlane.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron

WYKONAWCA 				ZAMAWIAJĄCY