PROJEKT

U M O W A Nr .....2010

o roboty budowlane

spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

W dniu .......................2010 w Krzywczy pomiędzy:

Gminą Krzywcza zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez :

Witolda Szpytman				Wójt Gminy

Beatą Wielgosz				Skarbnik Gminy

a

.....................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

1. ......................................................................

2. ......................................................................

zawarta zostaje umowa o roboty budowlane, następującej treści :

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót budowlanych w ramach zadania pn:

„Remont dróg gminnych: nr 72 w Reczpolu, nr nr 95 w Kupnej, nr 446 i 445/9 w Ruszelczycach, nr 751 w Babicach, nr 836 w Krzywczy, nr 1507 i 2918 w Bachowie, Droga nr 231 i 371 w Woli Krzywieckiej”

§ 2

Zakres rzeczowy robót objętych umową określają kosztorysy ofertowe, stanowiące  integralną część niniejszej umowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcia –  w ciągu 7 dni od podpisania umowy

- zakończenia – 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z :

- warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego,

- zasadami wiedzy technicznej,

- kosztorysem ofertowym i ofertą oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także ilości zużytych materiałów.

- Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót.

§ 5

Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 6

Zamawiający przekaże protokołem Wykonawcy teren budowy  w terminie do 7 dni   od daty zawarcia umowy.

- Z chwila przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

b)szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na jej terenie należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich    w należytym stanie technicznym.

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

§ 7

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego  sprawować będzie:

Pan  …………………….. posiadający uprawnienie budowlane …………………

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie .............................................. posiadający  uprawnienia budowlane nr .............................................

- Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207,    poz. 2016 z późn. zm.).

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, lub Zamawiający dopuszcza zlecenie n/w  zakresu robót podwykonawcom

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(zakres świadczonych usług)

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, w takim samym zakresie jak za swoje własne działania.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe              w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………………….. złotych) brutto, w tym wynagrodzenie netto …… zł ( słownie: …………………………….),          podatek VAT w  wysokości …. %, co stanowi kwotę …… zł ( słownie : ………………………….. )

- Powyższe wynagrodzenie pozostaje niezmienne na zasadach przewidzianych w art. 632  § 1 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz:

- koszt urządzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, doprowadzenia niezbędnych mediów oraz koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót,

- koszt odbiorów technicznych,

- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- koszt zapewnienia warunków p.poż i bhp w trakcie realizacji robót,

- koszt dokumentacji powykonawczej,

- pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 10

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi fakturą końcową .Faktury wystawione zostaną oddzielnie dla każdego zadania.

Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót.

- Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Wykonawca oświadcza, że:

- Jest/nie jest  płatnikiem podatku VAT,

- posiada numer NIP ……………………..

§ 11

Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowanie inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Zgłoszenie dokonane będzie przez Wykonawcę pisemnym lub telefonicznym zawiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór tych robót nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory (wykopy) niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.

3) przedłożenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

4) wykonanie ewentualnych robót dodatkowych na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

§ 12

Strony ustalają kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 i  2 umowy.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

zakończenie wszystkich robót  kierownik budowy zgłasza Zamawiającemu. Potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru

- Zamawiający powołuje komisje odbioru w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Za datę zakończenia przedmiotu umowy ustala się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

    - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§ 14

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia usterek zagrażających dalszej eksploatacji obiektu, natomiast pozostałych w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

§ 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - odkupienia materiałów lub urządzeń określonych w pkt 4 ppkt 3 niniejszego paragrafu umowy,

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – w zakresie :

1.1. zmiany kierownika budowy

1.1.1. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach :

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,

- niewywiązywania się  przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp. )

1.1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego , w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.2.  zmiany inspektora nadzoru

1.2.1. Zamawiający  z własnej inicjatywy proponuje zmianę  inspektora nadzoru w następujących przypadkach :

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych  inspektora nadzoru,

- niewywiązywania się  przez  inspektora nadzoru  z obowiązków wynikających z umowy,

- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego(np. rezygnacja , itp. )

1.2.2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego  dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru  nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy.

W przypadku dokonania w/w zmian- nowy  inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają  formy  pisemnej ( aneksu ) podpisanego przez strony umowy,  pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 18

Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 dla  każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y:						W y k o n a w c a: